ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2557– 2560)

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยเทศบาลตำบล    เทพาลัย ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2559

หน่วย  :  บาท

ทรัพย์สิน				หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน						2		29,371,255.50

ทรัพย์สินย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร				3		 31,848,776.82

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)				    3,687,990.82

ลูกหนี้เงินยืม									-

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ					4	               2,356,300.00

ลูกหนี้ค่าภาษี						5		           2,613.00

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน							37,895,680.64

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						                0.00

รวมสินทรัพย์								          37,895,680.64

หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน							2		29,024,042.50

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย						6		3,553,000.00

ฎีกาค้างจ่าย

รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ

เงินรับฝาก						7		203,374.88

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน							3,756,374.88

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินกู้

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน								-		รวมหนี้สิน								3,756,374.88

เงินสะสม

เงินสะสม						 8		23,330,959.52

เงินทุนสำรองเงินสะสม							10,808,346.24

ผลต่างของการดำเนินงานรายไตรมาส						-

รวมเงินสะสม								34,139,305.76

รวมหนี้สินและเงินสะสม								37,895,680.64

สถานะการณ์คลังของเทศบาลตำบลเทพาลัย

รายรับเทศบาลตำบลเทพาลัย มีรายรับ ดังนี้

รายได้ทั่วไป

1.   หมวดภาษีอากร

2.   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

3.   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

4.   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์

5.   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

6.   หมวดเงินได้อุดหนุน

รายรับ

|  |  | รายรับจริง ปี 2557 | รายรับจริง ปี 2558 | รายรับจริง ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายได้จัดเก็บ |  |  |  |  |  |
|  | หมวดภาษีอากร | 256,982.94 | 300,060.00 | 345,471.99 | 336,500.00 |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 198,028.00 | 179,320.20 | 279,926.50 | 209,400.00 |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 473,835.45 | 466,912.98 | 431,640.34 | 500,000.00 |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 201,236.00 | 89,135.00 | 136.00 | 100,000.00 |
|  | หมวดรายได้จากทุน | 3,240.00 | 3,460.00 | 1,740.00 | 4,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บ |  | 1,133,322.39 | 1,038,888.18 | 1,058,914.83 | 1,149,900.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. |  |  |  |  |  |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | 15,450,116.21 | 16,515,758.87 | 17,307,649.29 | 16,850,100.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท. |  | 15,450,116.21 | 16,515,758.87 | 17,307,649.29 | 16,850,100.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. |  |  |  |  |  |
|  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 9,553,631.00 | 9,150,552.00 | 7,830,473.00 | 18,122,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |  | - | - | 5,104,390.00 |  |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. |  | 9,553,631.00 | 9,150,552.00 | 12,934,863.00 | 18,122,000.00 |
| รวม |  | 26,137,069.60 | 26,705,199.05 | 31,301,427.12 | 36,122,000.00 |

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2557 | รับจริง ปี 2558 | รับจริง ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ก. รายได้ |  |  |  |  |
| 1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 663,423.50 | 774,011.00 | 773.359.50 | 800,000.00 |
| 2. ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | - | - | - | - |
| 3. ค่าบริการ (ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ) | 45,895.00 | 46,725.00 | 52,170.00 | 50,000.00 |
| 4. ค่าติดตั้งประปา | 2,400.00 | 3,720.00 | 3,980.00 | 4,000.00 |
| 5. ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ | 290.00 | 250.00 | 505.00 | 500.00 |
| 6. ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง | - | - | - | - |
| 7. ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าตรวจ | 600 | 930 | 1.010.00 | 1,000.00 |
| 8. ผลประโยชน์อื่น ๆ จากขายเศษของ | - | - | - | - |
| 9. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | - | 1,190 | 2,410.00 | 1,500.00 |
| 10. ผลประโยชน์อื่น ๆ จากเบ็ดเตล็ด | 46,810.00 | 855 | 325.00 | 1,000.00 |
| 11. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 20,000.18 | 15,143.62 | 13,330.72 | 20,000.00 |
| รวมรายได้ | 779,418.68 | 842,824.62 | 846,090.22 | 878,000.00 |
| 12.เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ | 1,300,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 2,522,000.00 |
| รวม | 2,079,418.68 | 2,542,824.62 | 2,547,090.22 | 3,400,000.00 |

เงินได้อื่น  เช่น เงินกู้ เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น

รายจ่ายเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้จ่ายตามงบประมาณประจำปี ดังนี้

1.   รายจ่ายงบกลาง

2.   รายจ่ายของหน่วยงาน

3.   รายจ่ายเพื่อการลงทุน

4.   รายจ่ายจากเงินอุดหนุน

5.   รายจ่ายที่จ่ายขาดเงินสะสม

| งบ |  | รายจ่ายจริง ปี2557 | รายจ่ายจริง ปี2558 | รายจ่ายจริง ปี2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จ่ายจากงบประมาณ |  |  |  |  |  |
|  | งบกลาง | 2,352,359.14 | 2,498,815.51 | 6,750,854.84 | 8,382,800.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 943,000.oo | 938,500.00 | 867,500.00 | 1,132,500.00 |
|  | งบดำเนินการ | 5,928,710.06 | 5,866,736.32 | 6,234,935.14 | 10,015,700.00 |
|  | งบบุคลากร | 11,668,060.00 | 10,569,734.00 | 11,840,299.00 | 14,008,000.00 |
|  | งบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | 376,100.00 | 20,000.00 | 25,000.00 |
|  | งบลงทุน | 1,694,529.00 | 5,139,970.00 | 3,343,833.00 | 2,558,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ |  | 22,606,658.20 | 25,389,855.83 | 29,057,421.98 | 36,122,000.00 |
| รวม |  | 22,606,658.20 | 25,389,855.83 | 29,057,421.98 | 36,122,000.00 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

| รายจ่าย | จ่ายจริง ปี 2557 | จ่ายจริง ปี 2558 | รายจ่ายจริง ปี2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. รายจ่ายงบกลาง | 16,351.00 | 15,201.00 | 15,492.00 | 30,000.00 |
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 258,118.00 | 267,180.00 | 309,780.00 | 1,160,640.00 |
| 3. หมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว | 299,070.00 | 303,850.00 | 302,800.00 | 314,940.00 |
| 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 730,426.95 | 1,095,046.00 | 905,686.06 | 1,123,420.00 |
| 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค | 455,235.49 | 468,746.15 | 365,441.42 | 520,000.00 |
| 6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 35,850.00 | 35,850.00 | 161,149.53 | 251,000.00 |
| 7. รายจ่ายอื่น | - | 22,120.00 | - | - |
| 8. หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| รวม | 1,795,051.44 | 2,292,725.15 | 2,060,349.01 | 3,400,000.00 |

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธี โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน โครงการส่งเสริมกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ม.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล20 (ช่วงต่อจากถนนคสล.เดิม) ม.9 โครงการก่อสร้างถมดินถนนเทศบาล 11 หมู่15 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นบ่อขยะ(ช่วงต่อจากรั้วเดิม) หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) (ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง) ม.9 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงกั้นห้องภายในอาคารอเนกประสงค์กองช่าง โครงการติดตั้งเหล็กดัด ประตูหน้าต่างอาคารเอนกประสงค์ โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบ โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALTIC ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 9 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการบัณฑิตน้อย โครงการพาน้องท่องโลก โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ค่าอาหารเสริม(นม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด โครงการแข่งขันกีฬา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ |  | 153,544 1,517,100 35,589 6,804 206,000 210,000 207,000 30,000 210,000 385,000 34,000 98,000 370,000 472,000 490,000 13,492 21,913 11,230 291,200 263,200 20,000 10,000 30,000 474,088.08 820,000 224,260.60 98,312.60 128,562.40 30,038.80 |  |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี โครงการเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข หมู่ที่ 9อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข หมู่ที่ 10อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข หมู่ที่ 15 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยพบประชาชน จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน โครงการชุมชนคนเทพาลัย อย.น้อยร่วมใจ อาหารปลอดภัยใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภค โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่สำคัญ | 8,404 843,956.50 7,500 7,500 7,500 9,957 4,220 687,000 24,575 23,951 |  |  |

1.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1. การเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ  2557

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ (ตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๗) | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 38 | 4,027,000 | 25 | 3,136,645 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 8,488,800 | 25 | 4,248,750 |
| 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 1 | 798,000 | - | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 1 | 10,000 | - | - |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 18 | 829,200 | 13 | 689,999 |
| 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 3 | 430,000 | 2 | 367,940.40 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | - | - | - | - |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - | - |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | - | - | - | - |
| รวม | 103 | 14,583,000 | 65 | 8,443,334.40 |
| คิดเป็นร้อยละ | ๑๐๐ % | ๑๐๐ % | 63 % | 57 % |

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ 2557ทางเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 6  ยุทธศาสตร์ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้โดยทั้งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จำนวน  38  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  25  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จำนวน  42  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  25  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน   โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จำนวน  1  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  จำนวน  1  โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  จำนวน  18  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  13  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  จำนวน  3  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 2  โครงการ

2.  การเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ  2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ (ตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕8) | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 3 | 1,882,400 | 2 | 1,522,500 |
| 2.ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา | 17 | 2,118,600 | 12 | 2,032,448.83 |
| 3. ด้านการพัฒนาการเกษตร | 1 | 20,000 | - | - |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 2 | 55,000 | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 9 | 229,000 | 3 | 136,360 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 6,260,000 | 7 | 1,211,500 |
| 7.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี | 7 | 678,000 | 5 | 391,699.80 |
| 8.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 20 | 861,500 | 12 | 152,705 |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 274,000 | 3 | 117,928 |
| 10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 3 | 900,000 | - | - |
| รวม | 80 | 13,278,500 | 44 | 5,565,141.63 |
| คิดเป็นร้อยละ | ๑๐๐ % | ๑๐๐ % | 55 % | 41 % |

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ 2558 ทางเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 โดยได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 10  ยุทธศาสตร์ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้โดยทั้งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จำนวน  3  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  2  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬาโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน  17  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 12  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.2558  จำนวน  1  โครงการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 จำนวน  2 โครงการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.2558  จำนวน  9  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จำนวน  15  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  7   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยง ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จำนวน  15  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  7   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จำนวน  20  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 12   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จำนวน 3  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 3   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จำนวน  3 โครงการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3.  การเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ  2559

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ (ตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕9) | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 10 | 2,199,200 | 9 | 1,920,304 |
| 2.ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา | 13 | 2,005,400 | 8 | 1,885,778.68 |
| 3. ด้านการพัฒนาการเกษตร | 1 | 20,000 | - | - |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 5 | 273,400 | 5 | 213,391 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 9 | 207,000 | 3 | 104,162.50 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 3,294,000 | 15 | 2,664,149.53 |
| 7.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี | 8 | 2,332,800 | 6 | 1,499,844.10 |
| 8.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 16 | 1,104,000 | 12 | 662,721 |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 9 | 718,500 | 5 | 104,089 |
| 10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 2 | 40,000 | - | - |
| รวม | 91 | 12,194,300 | 63 | 9,054,439.81 |
| คิดเป็นร้อยละ | ๑๐๐ % | ๑๐๐ % | 69.23 % | 74.25 % |

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ 2559 ทางเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 โดยได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 10  ยุทธศาสตร์ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้โดยทั้งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน  10  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  9  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬาโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน  13  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 8  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.2559  จำนวน  1  โครงการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 จำนวน  5 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.2559  จำนวน  9  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน  18 โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 15   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยง ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน  8  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  6  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน  16  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 12 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน 9  โครงการ  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 5   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนา-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน  2 โครงการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดทำยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มาโดยตลอด จึงขอใช้ผลสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ดังนี้

๒.๑ ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ

ตามที่เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพาลั้ยนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้

- ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของเทศบาล

- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ จุดสกัดบ้านวัด

- บุคลากรของเทศบาลมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า

- บุคลากรของเทศบาล ประชาชน และชุมชนมีความสามัคคี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน

- เทศบาลมีการบริหารงานที่ดี เช่น มีการวางแผนที่ดี มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

- ทำเลที่ตั้งเทศบาลตำบลเทพาลัยเป็นเส้นทางขึ้นไปสู่ภาคอีสานตอนบนและเป็นเส้นทางผ่านไปยังอำเภอต่างๆ โดยใช้เส้นทางแผ่นดินหมายเลข 2  สระบุรี – หนองคาย และถนนบ้านวัด – เมืองคง

- มีศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า คือ ตลาดสดเทศบาล

- มีแหล่งบริการด้านการเงิน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยเทพาลัย

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

๒. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒ ผลกระทบ

ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ในส่วนของผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัยดังนี้

- ขาดแคลนทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำมีความเค็มและกร่อย

- ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) ซึ่งผลผลิตจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ในบางปีจะประสพปัญหาภัยแล้ง และบางปีจะประสพปัญหาน้ำท่วมผลผลิต

- ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว

- เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

- เทศบาลขาดการจัดระเบียบของเมือง และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด

- ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ทำให้สถานที่กำจัดขยะไม่เพียงพอ

- เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่

- เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลยังไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

- ขาดแคลนเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตร

- ขาดแคลนเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

- ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นลดน้อยลง

- สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอและทั่วถึง

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

ปัญหาอุปสรรค

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

- การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรภายในเขตเทศบาล ส่งผลให้การบริการสาธารณสุขไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

- มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม

- ปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่ายการว่างงาน

- สภาวะความแห้งแล้ง ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรกรรม

การดำเนินงานที่ผ่านมา

ได้รวบรวมผลการพัฒนาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

แนวทางการแก้ไข

๑. ควรกำหนดวิธีรายงานผลการดำเนินงาน ในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้เทศบาลตำบลเทพาลัย สามารถประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมและเห็นทิศทางการพัฒนา

๒. กำหนดรูปแบบการรายงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินและต้องมีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าควบคู่กันไป

****************************************